个人周报

报告期：2016-10-31至2016-11-5

报告人：王霖

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.明确项目主题，确定好了项目的需求。 | 2016-10-31- 2016-11-2 | 完成 100% |
| 2.小组成员分工完成需求文档 | 2016-11-2- 2016-11-3 | 完成 100% |
| 3.讨论出项目原型图 | 2016-11-3 – 2016-11-04 | 完成 100% |

* **问题和关注点**

1. 项目需求与项目原型图相匹配，项目的主要需求及附加需求要与项目的原型图设计相匹配，考虑功能实现的可行性以及用户操作体验。
2. 小组分工搭配。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 分工完成项目原型图 | 2016-11-7 –2016-11-8 | 未开始 |
| 开始部分前台代码编写 | 2016-11-8 –2016-11-11 | 未开始 |