个人周报

报告期：2016-11-14至2016-11-18

报告人： *王霖*

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 实现 登录注册。 | 2016-11-14 –2016-11-17 | 完成100% |
| 2. 搭建数据库，构建数据表。 | 2016-11-16 –2016-11-18 | 完成100-% |
| 3. 实现前台和后台的连接及运转。 | 2016-11-18 –2016-11-19 | 完成100% |

* **问题和关注点**

1. 前台页面因为技术问题，丢弃jQuery UI的方法，用jQuery WEUI实现。使前台页面更美观，并将大学及大学内容页统一起来。
2. 搭建相应的数据库，构建数据表。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 检测登录注册 | 2016-11-21 –2016-11-25 | 未开始 |
| 完善匹配功能，实现聊天留言 | 2016-11-22 –2016-11-25 | 未开始 |
| 维护后台和数据库 | 2016-11-23 –2016-11-25 | 未开始 |