[校脸]项目周报

报告期：[2016-11-14] 至 [2016-11-18]

报告人：孙新乐

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 分工完成项目原型图。 | 2016-11-7- 2016-11-8 | 孙新乐、白照运 | 完成 |
| 2. 开始部分前台代码编写。 | 2016-11-8- 2016-11-11 | 孙晨宇、王霖 | 完成 |
| 3. 开始做后台界面的代码编写。 | 2016-11-8– 2016-11-10 | 孔德笑、郭颖 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 实现 登录注册。 | 2016-11-142016-11-17 | 孙新乐、白照运 | 100% |
| 2. 搭建数据库，构建数据表。 | 2016-11-16–016-11-18 | 孙晨宇、王霖 | 100% |
| 3. 实现前台和后台的连接及运转。 | 2016-11-182016-11-19 | 孔德笑、郭颖 | 100% |

* **问题和关注点**

数据库和数据表的搭建，要构建多少数据表与数据库

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 检测登录注册 | 2016-11-21 –2016-11-25 | 孔德笑、王霖 | 未开始 |
| 完善匹配功能，实现聊天留言 | 2016-11-22 –2016-11-25 | 孙新乐、孙晨宇 | 未开始 |
| 维护后台和数据库 | 2016-11-23 –2016-11-25 | 白照运、郭颖 | 未开始 |