[校脸]项目周报

报告期：[2016-11-28] 至 [2016-12-2]

报告人：孙新乐

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 检测登录注册 | 2016-11-212016-11-25 | 孙新乐、白照运 | 完成 |
| 完善匹配功能，实现聊天留言 | 2016-11-222016-11-25 | 孙晨宇、王霖 | 完成 |
| 维护后台和数据库 | 2016-11-232016-11-25 | 孔德笑、郭颖 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 完成头条 大学简介逻辑功能。 | 2016-11-28 –2016-12-2 | 孔德笑、王霖 | 100% |
| 2. 完成头条 大学简介的后台。 | 2016-11-29 –2016-12-2 | 孙新乐、孙晨宇 | 100% |
| 3. 维护后台和数据库。 | 2016-11-29 –2016-12-2 | 白照运、郭颖 | 100% |

* **问题和关注点**

头条，大学简介功能的实现

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 测试头条 大学简介逻辑功能。 | 2016-12-5 –2016-12-7 | 孔德笑、王霖 | 未开始 |
| 2. 完成聊天留言功能 | 2016-12-6 –2016-12-8 | 孙新乐、孙晨宇 | 未开始 |
| 3. 维护后台和数据库。 | 2016-12-6 –2016-12-9 | 白照运、郭颖 | 未开始 |