个人周报

报告期：2016-10-31至2016-11-5

报告人：孙晨宇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、明确项目主题，确定好了项目的需求，我参与了项目界面的讨论，和用户寻找出游小伙伴功能的分析 | 2016-10-31- 2016-11-2 | 完成 |
| 2.小组成员分工完成需求文档，需求文档有我想到的主页模块和萌果圈模块 | 2016-11-2- 2016-11-3 | 完成 |
| 3.讨论出项目原型图，并进行原型图的绘画和讨论 | 2016-11-3 – 2016-11-04 | 完成 |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 分工完成项目原型图 | 2016-11-7 –2016-11-8 | 未开始 |
| 开始部分前台代码编写 | 2016-11-8 –2016-11-11 | 未开始 |