个人周报

报告期：2016-11-14至2016-11-18

报告人：白照运

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 编写部分前台界面 | 2016-11-14 –2016-11-18 | 完成50% |
| 2. 搭建数据库，构建数据表。 | 2016-11-16 –2016-11-18 | 完成100-% |

* **问题和关注点**

1. 前台界面的公共部分如何编写，设计库得表结构怎么设计

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 编写数据库系统说明书 | 2016-11-21 –2016-11-25 | 未开始 |
| 实现前台界面主页的编写 | 2016-11-22 –2016-11-25 | 未开始 |