个人周报

报告期：2016-11-28至2016-12-2

报告人： *孔德笑*

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 完成头条 大学简介逻辑功能。 | 2016-11-28 –2016-12-2 | 完成100% |
| 2. 完成头条 大学简介的后台。 | 2016-11-28 –2016-12-2 | 完成100% |
| 3. 维护后台和数据库。 | 2016-11-29 –2016-12-2 | 完成100% |

* **问题和关注点**

1. 在后台数据库设计方面有些字段的问题
2. 对于一些thinkphp里的连接错在错误

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 测试头条 大学简介逻辑功能。 | 2016-12-5 –2016-12-7 | 未开始 |
| 2. 完成聊天留言功能 | 2016-12-6 –2016-12-8 | 未开始 |
| 3. 维护后台和数据库。 | 2016-12-6 –2016-12-9 | 未开始 |