个人周报

报告期：2016-11-28至2016-12-2

报告人：孙晨宇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 完成头条大学和校脸圈界面的动态显示。 | 2016-11-28 –2016-12-2 | 完成100% |
| 2. 完成头条和校脸圈评论的动态发表和显示。 | 2016-11-28 –2016-12-2 | 完成100% |
| 3. 整理匹配功能的实现逻辑和相关数据库数据表的完善 | 2016-11-29 –2016-12-2 | 完成100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 将头条大学和校脸圈部署到微信中，并进行进一步信息展示和发表评论的功能完善 | 2016-12-5 –2016-12-7 | 未开始 |
| 2. 完成相关动画的界面 | 2016-12-6 –2016-12-8 | 未开始 |