个人周报

报告期：2016-11-21至2016-11-25

报告人： *孔德笑*

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 检测登录注册 | 2016-11-21 –2016-11-25 | 完成100% |
| 完善匹配功能，实现聊天留言 | 2016-11-22 –2016-11-25 | 完成100% |
| 维护后台和数据库 | 2016-11-23 –2016-11-25 | 完成100% |

* **问题和关注点**

1. 对后天数据库的搭建，导入导出存在一些问题，但是询问老师之后，已做好
2. 对页面聊天功能实现有一定的困难。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 完成头条 大学简介逻辑功能。 | 2016-11-28 –2016-12-2 | 未开始 |
| 2. 完成头条 大学简介的后台。 | 2016-11-29 –2016-12-2 | 未开始 |
| 3. 维护后台和数据库。 | 2016-11-29 –2016-12-2 | 未开始 |