个人周报

报告期：2016-11-21至2016-11-25

报告人：孙晨宇

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 编写纸飞机的动画界面 | 2016-11-21 –2016-11-25 | 完成100% |
| 帮助完善匹配功能 | 2016-11-22 –2016-11-25 | 完成100% |
| 完成宣传网页的制作 | 2016-11-23 –2016-11-25 | 完成100% |

* **问题和关注点**

1. 编写代码的时候，能够做到前台界面编写的这些功能

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 完成扔飞机和捡飞机动画的实现 | 2016-11-28 –2016-12-2 | 未开始 |
| 2. 进行笑脸匹配后台功能的实现。 | 2016-11-29 –2016-12-2 | 未开始 |