个人周报

报告期：2016-12-12至2016-12-16

报告人：孔德笑

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 笑脸圈 功能的实现。 | 2016-12-12 –2016-12-16 | 完成100% |
| 2. 测试聊天留言功能 | 2016-12-13 –2016-12-16 | 完成100% |
| 3. 维护后台和数据库。 | 2016-12-14 –2016-12-16 | 完成100% |

* **问题和关注点**

1. 聊天界面的实现有一些困难
2. 正在着手实现添加管理员，管理管理员

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 测试笑脸圈 功能的实现。 | 2016-12-19 –2016-12-23 | 未开始 |
| 2. 测试后台和数据库功能 | 2016-12-19 –2016-12-23 | 未开始 |
| 3. 维护后台和数据库。 | 2016-12-20 –2016-12-23 | 未开始 |