个人周报

报告期：2016-12-5至2016-12-9

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 测试头条 大学简介逻辑功能。 | 2016-12-5 –2016-12-7 | 完成100% |
| 2. 完成聊天留言功能 | 2016-12-6 –2016-12-8 | 完成100% |
| 3. 维护后台和数据库。 | 2016-12-6 –2016-12-9 | 完成100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 笑脸圈 功能的实现。 | 2016-12-12 –2016-12-16 | 未开始 |
| 2. 测试聊天留言功能 | 2016-12-13 –2016-12-16 | 未开始 |
| 3. 维护后台和数据库。 | 2016-12-14 –2016-12-16 | 未开始 |