个人周报

报告期：2016-11-7至2016-11-11

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 分工完成项目原型图。 | 2016-11-7- 2016-11-8 | 完成100% |
| 2. 开始部分前台代码编写。 | 2016-11-8- 2016-11-11 | 完成80% |
| 3. 开始做后台界面的代码编写。 | 2016-11-8 – 2016-11-10 | 完成100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 实现 登录注册 | 2016-11-15 –2016-11-17 | 未开始 |
| 实现匹配功能 | 2016-11-16 –2016-11-18 | 未开始 |
| 实现前台和后台的连接和运转 | 2016-11-18 –2016-11-19 | 未开始 |